Presupuesto N.º 10024 // 2 de Febrero de 2021

Desarrollador:
PerednikWeb SRL

Cliente:
Nicolás Perednik
Celular:1132021096
E-mail: perednikn@gmail.com
Direccion: Lugones 2262 – CABA

Propuesta:

Desarrollo de sitio web para que el cliente pueda consultar sus recetas así como también su catálogo de delivery’s desde cualquier dispositivo.

En base al objetivo del cliente se elaborará una página inicial cuya principal opción sea la selección de un estilo de comida para que el usuario pueda acceder a las recetas lo más directo posible.

Las recetas estarán disponibles en otra página que almacenará todas las recetas juntas, utilizando el formato de ‘One Page’ que le permitirá al usuario navegar por la misma página viendo así todas las recetas sin tener que salir de la misma.

Otras páginas con las que contará el sitio serán:
- Página de Deliverys: allí el usuario verá todos los deliverys favoritos de nuestro cliente, con la posibilidad de filtrarlos según la comida.
- Página de Contacto: para que cualquier usuario pueda comunicarse con el cliente.

En una segunda etapa se desarrollarán las páginas web que le permitirán a usuarios anónimos colaborar con información para robustecer el contenido del sitio web ya sea mediante recetas o mediante lugares recomendados.

Valor Desarrollo

Etapa	Horas	Valor Hora	Valor Etapa
1. Diseño del sitio	10	1250	12500
2. Desarrollo del sitio	30	1250	37500
3. Carga de Datos	5	1250	10000
4. Formularios y SEO	15	1250	18750
5. Prueba y capacitación	8	1250	6250
	Valor Total:		$85000

El hosting deberá ser provisto por el cliente, en caso que no cuente con uno se podrá adquirir uno.
Precio estimativo $3500/año

Plazos:

1. Diseño del sitio: 20 días. Una vez entregado el mockup el cliente tendrá 10 dias para aprobarlo, y/o proponer cambios al mismo.

2. Desarrollo del sitio: 60 días. A partir de la aprobación del diseño nos tomará 60 días el desarrollo del sitio con todas las páginas correspondientes

3. Carga de datos: 10 dias.

4. Formularios y SEO: 25 días

5. Testeo y capacitación: una vez finalizadas las etapas anteriores se tomarán 15 días para el testeo del sitio web. Vencido este plazo se hará la entrega del sitio para la carga en el hosting provisto por el cliente para dar comienzo a la capacitación de uso a los usuarios*.

*En caso de no desear la capacitación se deberán restar 3 horas al presupuesto expresado. Pasados los 60 días de entregado el proyecto, el valor de la capacitación asciende al equivalente a 10 horas.

Etapas del desarrollo

1. Diseño del Sitio:
a. Diseño estilo general del sitio web, definiendo su estructura.
b. Diseño de las páginas (recetas, deliverys, contacto, comparti receta, compartí	delivery)

2. Desarrollo del sitio:
a. Maquetación de la propuesta diseñada
b. Desarrollo de las distintas páginas del sitio
c. Incorporación de imágenes

3. Carga de datos
a. Carga de recetas del cliente
b. Carga contacto deliverys del cliente

4. Formularios y SEO
a. Implementación formulario contacto
b. Implementación formularios de recetas y deliverys respectivamente
c. Configuración SEO para posicionamiento en buscadores

5. Prueba y capacitación
a. Testeo
b. Capacitación funcionamiento

Métodos de pago:

El trabajo se puede abonar en efectivo o transferencia bancaria.

La aceptación del presente presupuesto se realiza mediante el pago del 35% del mismo, dando así comienzo al desarrollo del sitio web.

El presente presupuesto tiene vigencia hasta el día 2/4/2021 inclusive.